قرار داد ساخت ، بهره برداري و انتقال

((B.O.T
( پروژه راه آهن سريع السير تهران - مشهد )

با در نظر گرفتن قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 4/3/1381 و آئين نامه اجراي قانون تشويق و سرمايه گذاري خارجي مصوب  و تصويبنامه شماره 23588/ت 28698 مورخ 1/5/1382 هيات وزيران راجع به سرمايه گذاري خارجي ، ضوابط حاكم بر قراردادهاي مشاركت مدني و بيع متقابل مصوب 18/4/1382 در خصوص تشويق سرمايه گذاري از طريق ساخت ، بهره برداري و انتقال و ماده 24 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  مصوب 11/6/183 و ساير مقررات قانوني، اين قرارداد با شرايط زير بين شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور وابسته به وزارت راه و ترابري از يك طرف و شركتهاي ............. و شركت ............. آلمان از طرف ديگر منعقد ميگردد

طرفين اين قرارداد شامل:

شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور وابسته به وزارت راه و ترابري به نشاني تهران ................................................................................ با مديريت آقايان ........................................ طبق مندرجات روزنامه رسمي شماره ........................................كه منبعد بطور اختصار طرف الف ناميده ميشود از يكطرف و

شركت ............. به نشاني .......................................... با مديريت آقايان ....................... و .................. طبق روزنامه رسمي شماره ................................... و 

شركت ............. آلمان به نشاني .............................  با مديريت آقايان ....................... و .................. طبق روزنامه رسمي شماره ................................... كه يك نهاد غير دولتي در كشور آلمان ميباشد از طرف ديگر با شرايط زير منعقد و طرفين توافق نمودند كه از با اجراي اين قرارداد پروژه سرمايه گذاري موضوع اين قرارداد را مطابق با شرايط و مقررات زير اجرا نمايند.

ماده1) اهداف اجرايي پروژه

بدينوسيله طرفين توافق نمودند كه پروژه طرح راه آهن سريع السير تهران - مشهد مطابق با مشخصات فني مذكور در پيوست (الف) قرارداد اجرا گردد . 

ماده2) تعهدات طرف (ب)

طرف (ب) با اين قيد كه كليه هزينه ها و خطرات به عهده او ميباشد بايد تعهدات زير را انجام بدهد :

1 - كليه منابع مالي لازم جهت اجراي پروژه را تامين نمايد.

2- طراحي و ساخت پروژه را مطابق با مشخصات مذكور در پيوست (الف) كه به قرارداد پيوست شده انجام دهد.

3 - جهت بهره برداري كل پروژه را در مدت قرارداد تملك نمايد.

4 - عرضه خدمات و بهره برداري و نگهداري از پروژه را در مدت قرارداد مطابق با قوانين و مقررات مربوط و مفاد قرارداد و ساير توافقات انجام شده به عهده گيرد.

5 - با انقضاي مدت قرارداد ، كل پروژه و كليه اموال مربوط را بدون اخذ خسارت به طرف الف و يا دولت و يا نهادهاي ذيصلاح دولتي منتقل نمايد.

6 - نسبت به حفظ محيط زيست از قبيل جلوگيري از آلودگي هوا و منابع خاك و آب و ايجاد سرو صداي زياد كه ممكن است موجب ناراحتي و آزار كساني شود كه در نزديكي پروژه ساكن هستند اقدام نمايد

7 - كليه تعهدات مالي را در قبال دولت جمهوري اسلامي ايران به تفصيلي كه در مجوز سرمايه گذاري مشخص شده است انجام دهد.

كليه اقدامات مربوط به انعقاد قرارداد هاي لازم با وام دهندگان و عرضه كنندگان تجهيزات و پيمانكاران مهندسي و تامين كالا و ساخت و شركتهاي مجري پروژه و پيمانكاران بهره بردار و فروشندگان قطعات يدكي  و غيره را بدون اينكه وجهي توسط طرف ( الف ) پرداخت گردد منعقد نمايد .

ماده3) تعهدات طرف (الف)

طرف (الف) بايد:

1 - كليه مقدمات و شرايط لازم را در كشور ايران براي اين كه طرف(ب) بتواند تعهدات مقرر در قرارداد را انجام دهد فراهم سازد.

2 - ليت تحويل محل اجراي پروژه را به هزينه طرف (ب) جهت تامين شرايط لازم براي ساخت و اجراي پروژه مطابق با جدول مورد توافق تقبل نمايد.

3 - شركت ( ب ) در استخدام نيروهاي بومي و مشاركت در ساخت پروژه و بهره برداري از آن كمك و مساعدت نمايد.

ماده 4 )  مدت قرارداد

اين قرارداد تا ................(روز)................ (ماه).....................(سال) معتبر خواهد بود مگر اينكه قرارداد قبل از آن مدت مطابق با شرايط مذكور در اين قرارداد فسخ شود.

ماده 5 ) تائيد قرارداد

در ظرف .............. روز از زمان امضاي قرارداد ، طرفين بايد اين قرارداد را به همراه اساسنامه شركت (ب) ، گزارش توجيه اقتصادي پروژه و ساير اسناد و مدارك لازم به هيات سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده 6 قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي جهت اخذ مجوز سرمايه گذاري تسليم نمايد.

چناچه در ظرف ................ ماه بعد از امضاي قرارداد ، اگر هيات سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده 6 قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي از اعطاي مجوز سرمايه گذاري خودداري نمايد ، يا مجوز اعطايي هيات فوق نتواند درخواستها و انتظارات طرفين را تامين نمايد، طرفين از كليه تعهدات مندرج در اين قرارداد آزاد خواهند شد و هيچ يك از طرفين هيچگونه ادعائي نسبت به همديگر بابت  هزينه هاي مصروفه طرف ديگر كه قبلا" انجام شده باشد نخواهد داشت .

ماده6) برنامه زمانبندي و ساخت و تكميل پروژه

بعد از اخذ مجوز سرمايه گذاري ، طرف(ب) خود را به ساخت پروژه متعهد مي سازد و بايد پروژه را مطابق با مراحل زماني ذيل اجرا نمايد:

1 ) مطالعات مقدماتي و ساير بررسيهاي مقدماتي ................ ماه،

2 ) طراحي پروژه..................... ماه ،

3 ) خريد تجهيزات............... ماه،

4 ) اجراي ( ساخت ) پروژه ..................... ماده،

5 ) راه اندازي پروژه.............. ما ه،

7 ) تكميل ساخت كل پروژه................. ماه،

ماده 7 - قوه قهريه ( فورس ماژور)

اگر به دليل فورس ماژور به نحوي كه در اين قرارداد مقرر شده است طرف قرارداد در اجراي قرارداد مطابق با برنامه زمانبندي شده تاخير نمايد ، طرف (ب) در مورد خسارت ناشي از تاخير مسئول نخواهد بود به شرطي كه موضوع را به صورت مكتوب به طرف (الف) اطلاع دهد و ضمن بيان فورس ماژور تائيديه مقامات محلي را به همراه دلايل لازم مبني بر اين كه در حد توان جهت مقابله با اثرات فورس ماژور اقدام نموده ارائه نمايد.

ماده 8 ) به اجرا در آوردن پروژه 

قبل از اجرا شدن پروژه ، طرفين يك هياتي را به نام كميته ناظر پروژه تشكيل خواهند داد كه شامل تعداد سه عضو خواهد بود كه شامل يك نفر نماينده طرف (الف) و يك نفر نماينده طرف (ب) و يك نفر نماينده استانداري خراسان رضوي ميباشد و وظايف كميته ناظر پروژه و روش كاري آن متعاقبا" توسط طرفين مورد توافق قرار مي گيرد. پروژه تنها زماني رسما" به اجرا در مي آيد كه كميته ناظر پروژه مجوز انجام آن را به صورت مكتوب صادر نمايد.

ماده 9 ) اجرا و مديريت پروژه

1 - ب) وظايف مربوط به مديريت ، مالكيت ، اجرا و امور مالي پروژه را در مدت قرارداد انجام مي دهد. 

ارائه خدمات مربوط به پروژه در چهارچوب اين قرارداد بايد به روشهاي زير انجام گيرد :

......................................

......................................

2 - قيمت فروش بليط و يا هزينه ارائه خدمت در طول مدت قرارداد بشرح زير تعيين مي شود.

.......................................

......................................

3 - طرف(ب) حق دارد به تصميم خود و بدون نياز به اخذ رضايت طرف (الف) قيمت محصولات و هزينه خدمات را از سقف قيمت مذكور در بند فوق كاهش دهد مشروط به اينكه اين كاهش منجر به تغيير و يا تعديل در شرايط قراردادي نشود.

4 - در صورت تغيير در شرايط اقتصادي و افزايش قيمتهاي مربوط به كالا و يا خدمات ، طرف (ب) حق دارد به تصميم خود و بدون نياز به اخذ موافقت قبلي طرف (الف) قيمتها را حداكثر تا 10% از سقف مقرر در فوق افزايش دهد ، ولي دلايل اين افزايش بايد فورا" به طرف (الف) ابلاغ شود. در صورتي كه دلائل ارائه شده توسط طرف ( ب) غير معقول باشد، طرف (الف) حق دارد از طرف(ب) تقاضا كند كه قيمت را مجددا" تعديل نموده و آن را به يك سقف معقولي برساند و طرف(ب) بايد اين درخواست را رعايت نمايد.

5 - هر گونه افزايش قيمت فراتر از 10 درصد بايد قبل از اعمال ، مورد موافقت طرف (الف) قرار گيرد.

طرف ( ب ) مجاز ميباشد كه درآمد حاصله از بهره برداري از پروژه را به ارز معتبر خارجي و با نرخ رسمي و از طريق قانوني از كشور خارج نمايد .

ماده 10 ) انتقال اموال

در پايان مدت اين قرارداد ، طرف (ب) موظف است كليه داراييهاي و اموال پروژه را مجانا" و به هزينه خود به طرف (الف) و يا به سازماني كه دولت جمهوري اسلامي ايران و يا توسط طرف (الف) مشخص مي شود منتقل نمايد تا اجرا و بهره برداري از پروژه به صورت ثابت و عادي به نحوي تضمين شود كه حداقل تا ........... درصد از عمليات بهره برداري از پروژه مطابق با شرايط قبل از انتقال تحقق پيدا كند.

اين داراييها و اموال از جمله شامل ساختمانها و تجهيزات منصوبه در آنها ، تجهيزات فني ، تجهيزات اداري ، وسايل حمل و نقل به همراه قطعات يدكي براي جايگزين كردن آن قطعات به مدت ........ ماه مي باشد.

حداقل 12 ماه قبل از انقضاي مدت قرارداد ، طرفين يك كميسيون جهت تصفيه امور مربوط به انتقال پروژه تشكيل خواهند داد و اين كميسيون داراي تعداد ........ عضو مي باشد كه از طرف (الف) تعداد ........... عضو و از طرف (ب) تعداد............... عضو و استانداري استان خراسان رضوي تعداد ........ عضو انتخاب خواهند شد.

كميسيون موصوف ليستي از تجهيزات و وسايل مورد نياز جهت تعمير ، تجهيزات و مواد اضافي و قطعات يدكي را كه طرف (ب) قبل از انقضاي مدت قرارداد و قبل از پايان مسئووليتهاي خود بايد تامين نمايد تهيه خواهد نمود

طرف ( ب ) و كنسرسيوم متعهد هستند در پايان اجراي قرارداد و هنگام تحويل پروژه به طرف (الف) شرايط و موارد زير را رعايت نمايند

نگهداري و محافظت از تاسيات در حد استاندارد و متعارف تا زمان تحويل ارائه كليه مدارك و اسناد و يادداشت ها و مشخصات فني مربوط آموزش پرسنل معرفي شده توسط طرف ( الف ) در طول بهره برداري انتقال تكنولوژي به خصوص در رابطه با بهره برداري و مديريت پروژه

ماده11 ) فسخ قرارداد 
قبل از اين كه مدت زمان مقرر در ماده 3 اين قرارداد منقضي گردد، اين قرارداد ممكن است در موارد زير فسخ گردد.

1 - در صورت تحقق فورس ماژور به نحوي كه ايام فورس ماژور از مدت .............. ماه تجاوزر نموده و طرفين و يا يكي از آنها قادر نباشد تعهدات مندرج در اين قرارداد را اجرا نمايد.

الف ـ تاخيرهاي ذيل از ناحيه طرف ( الف ) رخ داده باشد:
1ـ تاخير در تجهيز و آماده كردن كارگاه براي شروع به كار بيش از نصف مدت مندرج در بند ... از ماده ..... اين قرارداد 
2ـ تأخير در شروع عمليات اجرايي بيش از يك دهم مدت مندرج در بند .... از ماده ...... اين قرارداد
3ـ تأخير در اتمام هريك از كارهاي پيش بيني شده در برنامه تفصيلي اجرايي بيش از نصف مدت تعيين شده در آن برنامه براي آن كار
4ـ تأخير در اتمام كار بيش از يك چهارم تمام مدت اين قرارداد
ب ـ رها كردن كارگاه بدون سرپرست يا تعطيل كردن كار بدون اجازه كارفرما و بدون علل قهري و بيش از 15 روز.
ج ـ انتقال قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه طرف ( الف ) .
د ـ عدم توانايي مالي يا فني طرف (ب ) براي انجام كار طبق برنامه پيشرفت عمليات به تشخيص كميسيون ماده ......
و ـ انحلال يا ورشكستگي هر يك از شركت هاي طرف قرارداد يا كنسرسيوم موضوع اين قرارداد .
ز – عدم سرويس دهي در دوران بهره برداري بطوري كه عملا اجراي قرارداد متوقف شده و جمهوري اسلامي ايران نتواند به اهداف خود مبني بر نيازهاي عمومي نايل شود

ماده12 ) تمديد قرارداد

1 - در صورت نياز حداقل 12 ماه قبل از انقضاي مدت زمان قرارداد ، طرفين ممكن است توافق نمايند كه مدت زمان قرارداد را تمديد نمايند و شرايط ضروري جهت استمرار از اجراي قرارداد در زمان تمديد شده را كه فراتر از مدت زمان مقرر در ماده 3 اين قرارداد مي باشد مشخص نمايند.

14-2 در صورتي تمديد قرارداد معتبر است كه اين تمديد به صورت مكتوب و حداقل شش ماه قبل از انقضاي قرارداد به تائيد كميسيون ماده .............. رسيده باشد.

2 - در صورتي كه طرفين نسبت به تمديد قرارداد توافق ننمايند و يا كميسيون موضوع ماده ...... از تائيد آن خودداري نمايد، قرارداد در راس موعد منقضي خواهد شد

ماده 13 ) تشكيل شركت مشترك ( كنسرسيوم ) 

 1- در چهارچوب اين قرارداد ، طرفين توافق مي نمايند كه طرف (ب) به هزينه خود بايد شركت تجاري مشتركي را با همكاري همديگر ( شامل مشاركت شركت اتكو - شركت ............. ) جهت اجراي پروژه تشكيل دهد.

2 - شركت ............. خود را متعهد مي سازد كه منابع مالي ، تكنولوژي و تخصص لازم را كه جهت اجراي كامل تعهدات طرف(ب) بدان نيازمند است تامين نمايد و در چهارچوب اين قرارداد نسبت به اعمال شركت اتكو در مقابل طرف (الف) مسئول است.

3 - مشاركت شركت اتكو - شركت ............. ، داراي شخصيت حقوقي خوا هد بود و به صورت يك شركت از نوع يكي از شركتهاي متداول در جمهوري اسلامي ايران عمل خواهد كرد.

مشاركت فوق ( كنسرسيوم ) موظف است در طول بهره برداري و تا زمان تحويل پروژه را قابل بهره برداري و استفاده نگه داشته و در صورت مقتضي تعميرات و يا اصلاحات لازم به هزينه خود انجام دهد به نحوي كه پروژه در زمان تحويل از جهت فني سالم و قابل بهره برداري باشد .

ماده  14- ماليات

فعاليت طرف ( ب ) و كنسرسيوم موضوع  اين قرارداد از هر جهت تابع قانون مقررات مالياتي دولت جمهوري اسلامي ايران است .

ماده 15 ) حل و فصل اختلافات 

كليه اختلافات حاصله در نتيجه اجراي اين قرارداد ابتدا بايد از طريق مذاكره و سازش بين طرفين حل و فصل شود. در صورتي كه پس از انجام مذاكرات، اختلافات حل و فصل نشود، موضوع جهت اتخاذ تصميم به مراجع قضائي ايران احاله خواهد شد 

ماده 16 ) زبان قرارداد

اين قرارداد به زبان فارسي و انگليسي نوشته شده است. هر دو نسخه فارسي و انگليسي داراي اعتبار برابر هستند.

ماده17 ) اصلاحيه و الحاقيه ها به قرارداد

از طريق توافق طرفين ممكن است شرايطي به قرارداد الحاق شود و يا شرايط قرارداد تغيير يا تعديل شود. كليه الحاقيه ها و تغيير و تعديلها زماني لازم الاجرا مي شوند كه كميسيون موضوع ماده ..... به صورت مكتوب آنها را تائيد نمايد.

ماده 18 ) شرايط لازم الاجرا شدن قرارداد

اين قرارداد زماني لازم الاجرا مي شود كه هيات سرمايه گذاري ماده 6 قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مجوز اجراي پروژه را صادر نموده و قرارداد را مورد تائيد قرار دهد و اجازه دهد كه مشاركت ( اتكو - ............. )‌ تشكيل شود.

 نسبت به كليه شرايطي كه به اجراي اين پروژه مرتبط بوده و بطور مشخص و روشن در اين قرارداد بدان اشاره نشده است ، مطابق با قوانين و مقررات لازم الاجراي دولت جمهوري اسلامي ايران خواهد بود .

اين قرارداد در ................ روز................. ماه ............. سال............ در شهر تهران و در .............. نسخه امضا شد و هر نسخه حكم واحد را دارد .

1 - شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور 

2 - شركت .............

3 - شركت ............. آلمان

